Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r. Poz. 1696 z późn. zm.) przyjmuje się: Plan dziania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

| DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA |
| --- |
| L.p. | Zalecenia /analiza dostępności | Planowane działania celem zapewnienia dostępności | Lokalizacja budynku/pomieszczeń | Osoba odpowiedzialna | Planowany Termin realizacji |
| 1. | Wdrożenie rozwiązań likwidujących bariery poziome w budynku ZGKiM | Wymiana oznaczeń informacyjnych na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe, kontrastowe | ZGKIM Koźminek , parter | Koordynator | Do 31 grudnia 2022r. |
| 2. | Wdrożenie rozwiązań likwidujących bariery poziome w budynku ZGKiM | Opracowanie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku poprzez umieszczenie tablicy z wypukłymi literami na parterze budynku | ZGKIM Koźminek , parter | Koordynator | Do 31 grudnia 2022r. |
| 3. | Wdrażanie rozwiązań likwidujących bariery poziome w budynku ZGKiM | Oznaczenie szklanych drzwi wejściowych do budynku poprzez naklejenie pasu kontrastowego | ZGKIM Koźminek , parter | Koordynator | Do 31 grudnia 2022r. |
| 4. | Wdrażanie rozwiązań likwidujących bariery poziome w budynku ZGKiM | Oznakowanie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów pasem kontrastowym | ZGKIM Koźminek , parter | Koordynator | Do 31 grudnia 2022r. |
| 5. | Dostosowanie procedury ewakuacyjnej uwzględniającej osoby z niepełnosprawnościami | Wdrożenie Procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Realizacja szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za ewakuację. |  | Koordynator | Do 30 września 2022r. |
| DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA |
| L.P. | Zalecenia /analiza dostępności | Planowane działania celem zapewnienia dostępności | Lokalizacja budynku/pomieszczeń | Osoba odpowiedzialna | Planowany Termin realizacji |
| 1. | Zapewnienie Obsługi osób głuchoniewidomych | Dostęp do tłumacza-przewodnika |  | Koordynator | Do 30 czerwca 2023r. |
| DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA STRON INTERNETOWYCH |
| L.p | Zalecenia /analiza dostępności | Planowane działania celem zapewnienia dostępności | Adres www strony internetowej | Osoba odpowiedzialna | Planowany Termin realizacji |
| 1. | Zapewnienie dostępnych dokumentów cyfrowych | Dostosowanie wszystkich dokumentów znajdujących się na stronach internetowych ZGKiM Koźminek do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej | biuro@zgkim.kozminek.pl http://zgkim. kozminek.pl/ | Koordynator | Do 31 grudnia 2024r. |
| 2. | Zapewnienie dostępnych dokumentów cyfrowych | Szkolenie dla wszystkich pracowników tworzących dokumenty cyfrowe |  | Koordynator | Do 30 czerwca 2024r. |
| 3. | Zapewnienie dostępnych multimediów | Dodanie do wszystkich publikowanych w serwisach internetowych ZGKiM Koźminek filmów napisów | biuro@zgkim.kozminek.pl http://zgkim. kozminek.pl/ | Koordynator | Do 31 grudnia 2024r. |